# REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INFORMATICO

# RUOLI E COMPITI

Per il progetto Spotifinto sono necessari diversi ruoli per svolgere compiti differenti.

| Nome | Ruolo | Compiti principali |
| --- | --- | --- |
| Pietro Salvatore Colosimo | Project manager | Coordinamento generale, gestione tempi e risorse, comunicazione con stakeholders |
| Bruno Mars | DevOps | Monitoraggio ambienti di produzione, sviluppo infrastruttura e gestione dei backup. |
| Donald Trump | Backend developer / Database administator | Realizzazione API, gestione database, logica di riproduzione musicale |
| Giorgia Meloni | Frontend developer | UI/UX Web e Mobile, integrazione API |
| Vladimir Putin | Designer | Progettazione interfaccia utente, branding, mockup |
| Volodymyr Zelens'kyj | Tester | Verifica funzionalità, test di usabilità, bug tracking |
| Elon Musk | Responsabile marketing | Pianifica e attua strategie promozionali, cura la presenza online e comunica il lancio |

# MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE

- Strumenti usati: Microsoft Teams per la comunicazione, Trello per il task management, GitHub per la gestione versionata del codice.

- Meeting settimanali: ogni lunedì alle 17:00.

- Revisioni intermedie: demo ogni 2 settimane con presentazione dello stato di avanzamento.

# OBIETTIVO DEL PROGETTO

Descrizione del problema nel mercato: molti utenti cercano una piattaforma musicale semplice, intuitiva e con un buon equilibrio tra contenuti gratuiti e premium. Le alternative esistenti possono risultare complesse o costose.

Funzioni offerte dalla piattaforma Spotifinto:

- Riproduzione musicale in streaming.

- Playlist personalizzate e suggerimenti basati sugli ascolti.

- Versione gratuita con pubblicità, versione premium senza pubblicità e con audio ad alta qualità.

- App mobile e Web compatibili.

- Supporto per podcast.

Vantaggi:

- Accesso rapido alla musica.

- Scoperta di nuovi artisti.

- Esperienza fluida e personalizzata.

- Modello freemium con possibilità di upgrade.

# COSTI E RISORSE

- Hardware: €3.000 (server, dispositivi di test).

- Software: €1.000 (licenze, strumenti di sviluppo).

- Licenze musicali e diritti d’autore: €20.000.

- Personale:

| Ruolo | Seniority | Costo orario (€) | Ore stimate | Totale (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Senior | 50 | 120 | 6.000 |
| Backend Developer/DBA | Mid-Level | 35 | 200 | 7.000 |
| Frontend Developer | Mid-Level | 35 | 200 | 7.000 |
| Designer UI/UX | Junior | 25 | 100 | 2.500 |
| QA Tester | Junior | 25 | 100 | 2.500 |
| DevOps / Infra Engineer | Mid-Level | 40 | 100 | 4.000 |
| Totale personale |  |  |  | 29.000 |

Budget disponibile: €60.000

Possibili finanziamenti: Crowdfunding, sponsor musicali, startup incubator.

# RISCHI E OPPORTUNITÀ

Rischi principali:

- Concorrenza elevata (Spotify, Apple Music).

- Costi per i diritti musicali.

- Problemi tecnici per la complessità della piattaforma.

Strategie di mitigazione:

- Offrire una funzione innovativa esclusiva.

- Test accurati prima del rilascio.

- Partnership con etichette indipendenti.

Opportunità:

- Ampliare il servizio a podcast.

- Collaborazioni con artisti emergenti.

- Espansione internazionale.

# PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO

Previsioni per le durate delle diverse fasi del progetto

| Fase | Durata | Attività |
| --- | --- | --- |
| 1. Analisi | 1 settimana | Studio di mercato, raccolta requisiti |
| 2. Progettazione | 2 settimane | Mockup, architettura software |
| 3. Sviluppo | 6 settimane | Backend + Frontend, interfacce mobile e Web |
| 4. Testing | 2 settimane | QA, bug fixing, test di carico |
| 5. Rilascio | 1 settimana | Deploy versione beta, feedback utenti |

Diagramma di Gantt

Calendario

- Inizio: 1 gennaio 2025

- Fine: 31 Marzo 2025

# DOCUMENTAZIONE

Stack tecnologico

- Frontend: Laravel Blade

- Backend: Laravel

- Database: MySQL (con Eloquent ORM)

- Repository: GitHub

- Marketing: Google Ads

- Analisi del traffico: Google Analytics

Specifiche dell'infrastruttura hardware

- Sistema operativo: Proxmox (Linux)

- Gestione dei servizi: Container Docker

- DNS: Cloudflare

- Web server: NGINX

- CPU: AMD Ryzen Threadripper 7995x

- RAM: 128GB RAM DDR5

- Storage: 10TB SSD

Entità principali del Database

- User – l’utente registrato

- Artist – chi pubblica musica

- Track – il singolo brano

- Album – collezione di tracce

- Playlist – raccolta personalizzata di tracce

- Playback – cronologia di ascolto

Relazioni tra le entità

- User crea Playlist:		1:N (un utente può avere più playlist)

- Playlist contiene Track:	N:N (una playlist ha più tracce, una traccia può stare in più playlist)

- Artist pubblica Album:	1:N (un artista può pubblicare più album)

- Album contiene Track:	1:N (un album contiene più tracce)

- Track è di Artist:		N:1 (ogni traccia ha un artista)

- User ascolta Track:		N:N (riproduzioni) con timestamp

Organizzazione del codice

Il progetto possiede più rami di sviluppo del codice, ognuno con obiettivi diversi:

- ramo di sviluppo: è quello più soggetto a modifiche frequenti del codice, spesso sommerso di bug, viene testato sul momento il codice scritto e verificato con dati fittizi

- ramo di testing: è dedicato all’analisi di bug nel codice quando le nuove feature sono state ormai scritte, i test vengono fatti con dati reali presi da una copia del Database principale

- ramo di produzione: è il ramo ufficialmente accessibile al pubblico, contiene il codice ormai confermato essere a prova di bug e offre un’esperienza utente di qualità.

Gestione backup

Frequenza: giornaliera per DB, settimanale per il file system, continua per il codice.

Retention: DB per 30 giorni, file system per 14 giorni.

Marketing e Analisi del traffico

Il progetto ormai accessibile al pubblico deve poter massimizzare il traffico di utenti, per farlo è stato scelto Google Ads come strumento per il marketing, collaborando con gli artisti per promuoverli ed attirare futuri utenti, per ottimizzare i costi vengono eseguiti ripetuti “AB test” per identificare i più performanti.

Con Google Analytics siamo capaci di tenere traccia di tutto il traffico degli utenti sulla nostra piattaforma e la loro provenienza.

Interfaccia

# CONCLUSIONI

# Il progetto Spotifinto è un esempio di applicativo cui sono stati analizzati tutti gli aspetti, a partire dall’hardware che ospiterà il nostro programma, al suo sviluppo, e fino alla sua sponsorizzazione.

Per la creazione di progetti simili è fondamentale pianificare e organizzare i vari punti del progetto per separare gli incarichi ai diversi membri del team, sia per minimizzare gli imprevisti, ridurre i costi e evitare dilatamenti nelle attese, ma anche per avere un prodotto qualitativamente all’altezza delle esigenze del mercato attuale.